PROJE ADI : FİLM KÜTÜPHANESİ

GRUP ÜYELERİ  :

EBRU GÜNÇİÇEK =2402131003

İREM ÇOLAK=2402131005

GİZEM DAVULCU=2402131028

ZEHRA TOKAÇ=2402131034

ELVİNA SARA DORLİNE=2402131504

PROJE TANIMI VE KAPSAMI

1.1. PROBLEM VEYA FIRSATIN TANIMI

Günümüzde film sektörü hızla büyürken, izleyici davranışları ve tür tercihleri üzerine kapsamlı, güncel ve güvenilir veri eksikliği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Film yapımcıları, yönetmenler ve senaristler hangi türlerin veya içeriklerin izleyici tarafından daha çok ilgi gördüğünü anlamakta zorlanmakta, bu da yatırım kararlarının isabetini düşürmektedir. Ayrıca kullanıcıların film izleme alışkanlıklarını yansıtan analizler genellikle izleme platformlarının kendi iç verileriyle sınırlı kalmakta, bağımsız ve tarafsız bir bilgi kaynağı bulunmamaktadır.

Film Kütüphanesi platformu, sektördeki bu veri açığını kapatmayı hedefleyerek; filmlerin içerik bilgileri, IMDb puanları ve farklı kaynaklardan derlenen izlenme oranları gibi verileri tek bir noktada toplayacak, bunları kategorilere göre analiz edecek ve yılsonunda sektör paydaşlarına veriye dayalı teşvik mekanizmaları sunacaktır. Böylece yapımcılar ve yaratıcı ekipler, piyasa eğilimlerini daha iyi anlayıp, kaynaklarını ve projelerini daha verimli yönetme fırsatı bulacaklardır.

1.2. PROJENİN KAPSAMI

Sistem Neleri Yapacak:

Film Kütüphanesi platformu aşağıdaki temel işlevleri yerine getirecektir:

1.Film Verilerinin Toplanması:

•IMDb, TMDb, Rotten Tomatoes gibi açık kaynaklardan film bilgilerini, puanları ve yorumları çekecek.

•Sosyal medya, bloglar ve çeşitli film platformlarından izlenme trendleri hakkında veriler derlenecek.

2.Veri Analizi ve Sınıflandırma:

•Filmler tür, yapım yılı, ülke, oyuncu kadrosu ve puan gibi kriterlere göre sınıflandırılacak.

•İzleyici eğilimleri ve popüler türler dönemsel olarak analiz edilecek (örneğin yılın en çok izlenen türü, kadın yönetmen oranı vb.).

3.Kişisel Film Kütüphanesi Oluşturmak:

•Kullanıcıların izledikleri ve izleyecekleri filmleri listeleyebileceği, puanlayabileceği, beğenebileceği ve yorum yapabileceği kişisel bir profil alanı oluşturmak

4.Sosyal Etkileşimi Arttırmak:

•Doğrudan Mesajlaşma (DM) özelliği ile kullanıcıların birbirleriyle birebir film tartışmaları yapabilmesini sağlamak.

•Topluluk (Grup) özelliği ile aynı ilgi alanlarına sahip kullanıcıların bir araya gelip tartışabileceği özel alanlar açmak.

5.Kullanıcı Bağlılığını Güçlendirmek:

•Rozet Sistemi ile kullanıcı etkinliğini oyunlaştırmak (örneğin, "İlk Yorum Rozeti", "100 Filmi beğeni listesine ekleme rozeti") Böylece kullanıcıların platformda kalma ve katkı yapma motivasyonunu artırmak.

6.Kişisel ve Topluluk Takvim:

•Kişisel İzleme Planlayıcısı": Kullanıcıların "İzlenecekler Listesi’ndeki” filmleri kendi takvimlerine belirli bir tarih ve için planlayabilmesi. Hatırlatıcı bildirimleri göndererek kullanıcıyı garantilemek.

•"Topluluk Film Etkinlikleri": Grupların ortak film izleme günleri planlayabilmesi, katılım takibi yapabilmesi ve etkinlik saatinde özel sohbet odalarında buluşarak senkronize bir izleme ve tartışma deneyimi yaşayabilmesi.

7. Raporlama ve Görselleştirme:

• Yapımcı, yönetmen ve senaristlere yönelik veriye dayalı raporlar üretilecek.

• Bu raporlar film sektöründeki eğilimleri gösterecek (örneğin “romantik komedi türü %25 artış gösterdi” gibi).

8. Kullanıcı Arayüzü:

• Sade bir web arayüzü üzerinden film arama, filtreleme ve raporlara erişim sağlanacak.

• Kullanıcılar sisteme giriş yapmadan genel verilere erişebilecek, kayıtlı kullanıcılar ise özelleştirilmiş analiz alabilecek.

Sistem Neleri Yapmayacak:

• Platformda film izleme, indirme veya film kesitleri paylaşma özelliği bulunmayacaktır.

• Ücretli abonelik sistemi başlangıç aşamasında uygulanmayacaktır.

• Platform yalnızca mevcut kaynaklardaki verileri analiz edecektir.

•Herhangi bir lisanslı içerik (film dosyası, fragman, sahne) barındırılmayacaktır.

2.TELOS FİZİBİLİTE ANALİZİ

2.1. TEKNİK FİZİBİLİTE

Film Kütüphanesi Platformu, mevcut yazılım ve veri teknolojileriyle teknik olarak uygulanabilir bir projedir.

Platformun temel amacı, çeşitli kaynaklardan film verilerini toplayarak analiz etmek ve kullanıcıya raporlar sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan teknik bileşenler günümüzde kolay erişilebilir, düşük maliyetli ve yüksek uyumluluk gösteren sistemlerdir.

Projenin temel teknik unsurları şu şekildedir:

• Veri Toplama: IMDb, TMDb ve Rotten Tomatoes gibi açık API’lar üzerinden film bilgileri, puanlar ve değerlendirmeler otomatik olarak çekilebilir.

• Veri Tabanı: Toplanan veriler, yüksek hacimli veri yönetimi için uygun olan PostgreSQL, MongoDB veya Firebase gibi bulut tabanlı veritabanlarında saklanabilir.

• Veri Analizi: Python tabanlı veri analiz kütüphaneleri (örneğin Pandas, NumPy, Matplotlib) kullanılarak istatistiksel analizler ve grafiksel raporlamalar yapılabilir.

• Kullanıcı Arayüzü: Modern web teknolojileri (React, Vue.js) ile kullanıcı dostu, etkileşimli bir arayüz tasarlanabilir.

• Sunucu ve Altyapı: Proje, yüksek bant genişliği gerektirmediğinden düşük maliyetli bulut altyapılarında (AWS, Google Cloud, Azure) rahatlıkla barındırılabilir.

• Güvenlik: HTTPS protokolü, API erişim anahtarları ve temel veri koruma önlemleriyle sistem güvenliği sağlanabilir.

Bu unsurlar göz önüne alındığında, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli yazılım altyapısı, donanım kapasitesi ve teknolojik araçlar piyasada yaygın ve erişilebilir durumdadır. Ayrıca proje, film akışı (streaming) gibi yüksek depolama veya bant genişliği gerektiren işlemleri içermediği için teknik risk düzeyi düşüktür.

2.2 EKONOMİK FİZİBİLİTE

Film Kütüphanesi Platformu’nun geliştirilmesi ve işletilmesi, benzer veri tabanlı projelere kıyasla düşük maliyetli ve yüksek geri dönüş potansiyeline sahip bir girişimdir.

Proje, film izleme veya yayın hizmeti sunmadığı için sunucu ve lisans maliyetleri oldukça sınırlıdır. Ana gider kalemleri yazılım geliştirme, veri depolama ve sistem bakımı olacaktır.

Tahmini Gider Kalemleri:

Gider Kalemi Açıklama Tahmini Maliyet (₺)

Yazılım Geliştirme Web arayüzü, veritabanı, API entegrasyonları 40.000 – 60.000

Sunucu ve Alan Adı Bulut tabanlı hosting, alan adı, SSL sertifikası 5.000 – 8.000 / yıl

Veri Depolama Bulut hizmetleri (Firebase, MongoDB vb.) 3.000 – 5.000 / yıl

Bakım ve Güncelleme Yazılım güncellemeleri, hata düzeltmeleri 5.000 / yıl

Raporlama ve Görselleştirme Araçları Veri analiz kütüphaneleri ve lisanslı araçlar 2.000 – 4.000

Toplam (yaklaşık) 55.000 – 80.000 ₺ (ilk yıl)

Olası Gelir Kaynakları:

1. Veri Analizi ve Rapor Satışı:

Yıl sonunda film sektörü paydaşlarına (yapımcı, yönetmen, dağıtımcı vb.) yönelik detaylı analiz raporları ücretli olarak sunulabilir.

2. Reklam ve Sponsorluk:

Platformda film festivalleri, sinema okulları veya dijital platformların tanıtımları yer alabilir.

3. API Erişim Satışı:

Platformun verilerine erişmek isteyen üçüncü taraf uygulamalara API hizmeti ücretli sunulabilir.

4. Akademik ve Kurumsal İşbirlikleri:

Üniversiteler, medya kuruluşları veya kültür-sanat fonlarından hibe ve destek alınabilir.

5. Danışmanlık Hizmetleri:

Film yapım şirketlerine tür seçimi, hedef kitle analizi veya trend tahmini konusunda danışmanlık yapılabilir.

Kârlılık ve Geri Dönüş Beklentisi:

Proje, başlangıç yatırım maliyeti düşük olduğu için kısa vadede (yaklaşık 1–1,5 yıl içinde) kendi kendini finanse edebilir.

Uzun vadede (2. yıldan itibaren) sektörel rapor satışları ve sponsorluklarla birlikte kâra geçmesi mümkündür.

2.3.YASAL FİZİBİLİTE

Film Kütüphanesi Platformu, film içeriği yayınlamayan, yalnızca mevcut verileri toplayıp analiz eden bir sistem olduğu için genel anlamda yasal açıdan uygun bir yapıya sahiptir.

Proje kapsamında kullanılacak tüm film verileri, IMDb, TMDb, Rotten Tomatoes gibi yasal ve açık API hizmeti sunan platformlardan elde edilecektir. Bu API’lar, ticari kullanıma uygun veya belirli şartlar altında izinli veri erişimi sağlamaktadır. Dolayısıyla verilerin telif hakkı ihlali oluşturması beklenmemektedir.

Platform, kullanıcılarına film izleme, indirme veya paylaşma imkânı sunmadığı için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında telif hakkı ihlali riski taşımamaktadır. Ayrıca, platformda kullanıcıdan kişisel veri alınmaması durumunda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) açısından da herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Ancak kullanıcı kayıt sistemi, abonelik veya kişisel veri işleme süreçleri eklenirse, KVKK’ya uygun Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası hazırlanması gerekmektedir.

Veri kaynaklarının kullanım koşulları (API Terms of Use) dikkatle incelenmeli ve ilgili platformların kullanım sınırları aşılmamalıdır. Ayrıca, toplanan verilerin yeniden satışı yapılacaksa, bu işlem veri sağlayıcıların lisans koşullarına göre yasal bir çerçeveye oturtulmalıdır.

2.4. OPERASYONEL FİZİBİLİTE

Film Kütüphanesi Platformu, film sektörü paydaşlarının (yapımcı, yönetmen, senarist, analist, sinema öğrencisi vb.) ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandığı için operasyonel olarak uygulanabilir ve kullanıcı odaklı bir yapıya sahiptir. Sistemin işleyişi büyük ölçüde otomatik veri toplama, analiz etme ve raporlama süreçlerine dayandığından, manuel operasyonel yük oldukça düşüktür.

Operasyonel Süreçler: • Veri Güncelleme: Otomatik zamanlanmış görevlerle (cron job veya scheduler) API verileri belirli aralıklarla yenilenecektir. • Veri Analizi ve Raporlama: Sistem, toplanan verileri analiz ederek kullanıcıya tür bazlı eğilimler, popülerlik oranları ve dönemsel değişim grafikleri sunacaktır. • Sistem Yönetimi: 1–2 kişilik teknik ekip; bakım, güvenlik ve güncelleme işlemlerini sürdürebilir. • Yedekleme ve Güvenlik: Bulut tabanlı yedekleme sistemleriyle veri kaybı riski minimuma indirilecektir.

Hedef Kullanıcılar İçin Uygunluk:

Film Kütüphanesi Platformu’nun temel hedef kitlesi; • Film yapımcıları • Yönetmen ve senaristler • Film şirketleri ve dağıtımcılar • Medya analistleri • Sinema ve medya öğrencileridir.

Bu kullanıcı gruplarının ortak ihtiyacı, film sektöründeki izleyici eğilimlerini ve tür tercihlerini doğru, güncel ve tarafsız verilerle anlayabilmektir. Platformun tasarımı, teknik bilgisi az olan kullanıcıların dahi kolaylıkla veri araması, filtreleme yapması ve rapor almasını mümkün kılacak şekilde planlanmıştır. Kullanıcı arayüzü sade, yönlendirmeleri açık ve erişilebilirlik standartlarına uygun olacaktır.

Ayrıca sistem, farklı kullanıcı profillerine göre (örneğin yapımcılar için “yatırım trend raporu”, akademisyenler için “tür analizi”) özelleştirilebilir raporlar sunarak, kullanıcı memnuniyetini ve etkileşimi artırmayı hedeflemektedir.

2.5.ZAMANLAMA FİZİBİLİTESİ

🔹 5. Zamanlama Fizibilitesi (Schedule Feasibility)

Planlanan iş paketleri, iyi organize edilmiş bir ekip tarafından yürütüldüğünde 10 haftalık sürede çalışabilir bir prototip (MVP – Minimum Viable Product) ortaya çıkarmak mümkündür.

Aşağıda önerilen zaman çizelgesi bu süreye göre hazırlanmıştır.

Önerilen Zaman Planı (10 Hafta)

Aşama Süre (Hafta) Açıklama

1️⃣ Planlama ve Analiz 1. – 2. hafta Proje hedefleri, veri kaynakları ve sistem gereksinimlerinin belirlenmesi

2️⃣ Sistem ve Arayüz Tasarımı 3. hafta Veritabanı yapısı, kullanıcı arayüzü ve veri akış diyagramlarının oluşturulması

3️⃣ Yazılım Geliştirme (Backend) 4. – 6. hafta Veri çekme API’larının entegrasyonu, analiz modüllerinin kodlanması

4️⃣ Arayüz Geliştirme (Frontend) 6. – 8. hafta Film arama, filtreleme ve rapor görüntüleme ekranlarının oluşturulması

5️⃣ Test ve Düzeltmeler 9. hafta Hata tespiti, performans testleri, güvenlik ve veri doğrulama kontrolleri

6️⃣ Yayına Hazırlık ve Son Kontroller 10. hafta Pilot sürümün yayınlanması, kullanıcı testleri ve nihai düzenlemeler

Zaman Yönetimi Açısından Değerlendirme:

• Proje ekibi küçük ve koordineli çalıştığı sürece 10 haftalık sürede fonksiyonel bir sürüm geliştirilebilir.

• Otomatik veri çekme sistemlerinin hazır API’lar üzerinden kurulması, geliştirme süresini kısaltacaktır.

• Kritik aşamalar olan “veri entegrasyonu” ve “raporlama modülü”, zaman planlamasında öncelikli olarak ele alınmalıdır.

• Proje son haftasında pilot yayına alınarak kullanıcı geri bildirimleri toplanabilir.

3.SONUÇ VE TAVSİYE

Önerilen Değişiklikler ve Geliştirme Alanları

a) Kapsamın Aşamalı Genişletilmesi

• Başlangıç sürümünde sadece temel film verileri (IMDb puanı, tür, yıl, ülke, izlenme oranı, popülerlik) ile başlanması önerilir.

• Kullanıcı yorumları, sosyal medya analizleri veya detaylı izleyici profili gibi ek modüller ilerleyen aşamalarda sisteme eklenebilir.

Bu, proje süresini kısaltır ve veri güvenilirliğini ilk aşamada artırır.

b) Gelir Modeli Odaklı Geliştirme

• Başlangıçta platform ücretsiz ve reklamsız kalabilir, ancak ilerleyen dönemlerde veri analiz raporları veya sektör istatistikleri ücretli premium rapor olarak sunulabilir.

• Ayrıca, film festivalleri, yapım şirketleri veya medya ajanslarıyla kurumsal veri paylaşımı anlaşmaları yapılarak gelir elde edilebilir.

c) Görsellik ve Kullanıcı Deneyimi

• 10 haftalık sürede işlevsellik ön planda tutulmalı, görsel tasarım ve marka kimliği unsurları ikinci fazda geliştirilmelidir.

• Basit, anlaşılır bir arayüz ve temel filtreleme özellikleri ilk sürüm için yeterlidir.

d) Veri Kaynakları

• IMDb ve The Movie Database (TMDB) gibi açık API’lardan faydalanılmalı.

• İlk aşamada otomatik veri çekme sistemleri test edilip manuel müdahale ihtiyacı en aza indirilmeli.